Додаток №1

до рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради

від 25 лютого 2021 р. № 59

Заходи двомісячника  «За чисте довкілля»  з благоустрою населених пунктів громади

| № п.п. | Назва заходу | Одиниця виміру | Об’єм робіт | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити приведення у належний санітарний стан: прибудинкових території парків, скверів, алей дитячих, спортивних майданчиків територій підприємств, закладів, установ та закріплених територій | М3 Од. | 1546 42 43 | Управління старостатами Вовчанський відділ благоустрою міста з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності., студентської та учнівської молоді, фізичних осіб –підприємців, мешканців приватних домоволодінь. | До 20.04.2021р. |
| 2. | Провести роботу по видаленню пошкоджених дерев в парках та на вулицях міста, селищ, сіл. | шт. | За актами стану дерев | Управління старостатами Відділ земельних ресурсів та екології | До 30.04.2021р. |
| 3. | Організувати та провести заходи щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих звалищ твердих побутових та інших відходів | М3 /га | За актами санітарного стану території громади | Управління старостатами Вовчанський відділ благоустрою міста з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності. | До 30.05.2021р. |
| 4. | Провести упорядкування узбіччя доріг, забезпечити очищення від сміття узбіч доріг та прилеглих до них лісосмуг. | км | За актами стану узбіч доріг | Вовчанський відділ благоустрою міста Філія «Вовчанський райавтодор», Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту, Відділ земельних ресурсів та екології Управління старостатами з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності | До 30.05.2021р. |
| 5. | Провести заплановані ремонти, чистку та хлорування шахтних колодязів загального користування. | шт. | По плану підприємств | КП «Вовчанськ» КП «Вільчанський ККП» КП «Білоколодязька ВД» КП «Новоолександрівська ВД» | До 01.10.2021р. |
| 6. | Провести благоустрій та чистку криниць на території громади. | шт. | 2 | Управління старостатами КП «Вовчанськ» з залученням підприємств, закладів установ громади | До 10.05.2021р. |
| 7. | Висадити молоді дерева в місцях видалення аварійних та засохлих дерев. | шт. | Згідно програми соціально-економічного розвитку | Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту, Відділ земельних ресурсів та екології, Управління старостатами з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності | До 20.04.2021р. |
| 8. | Привести в належний стан клумби та газони міста. | тис.кв. м. | 5,8 | Вовчанський відділ благоустрою міста Управління старостатами з залученням підприємств, закладів установ громади | До 01.05.2021р. |
| 9. | Організувати та провести заходи по упорядкуванню та приведенню до належного санітарно-екологічного стану місць видалення твердих побутових відходів та облаштування місць по збиранню твердих побутових відходів. | шт. | 2/20 | Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту Управління старостатами КП «Вовчанськ» КП «Вільчанський ККП» Вовчанський відділ благоустроустрою міста | Протягом року |
| 10. | Проводити роз’яснювальну роботу серед населення належного санітарного стану на вулицях , біля дворів. |  | На вулицях , жителі яких влаштовують несанкціоновані смітники. | Управління старостатами Вовчанський відділ благоустрою міста Відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області., депутати міськради. | Постійно |
| 11. | Організувати та провести день благоустрою територій населених пунктів |  |  | Виконком міської ради | 17.04. 2021 року |
| 12. | Провести роботи по прибиранню сміття та благоустрою на територіях кладовищ та під’їзних дорогах до них. | Од. | 96 | Вовчанський відділ благоустрою міста Управління старостатами з залученням підприємств. Закладів, установ громади та осіб, що перебувають на обліку у центрі зайнятості | до 01.05.2021р. |
| 13. | Обстежити та провести роботу з благоустрою та ремонту меморіальних комплексів, братських могил та місць почесних поховань |  | територія громади | Відділ культури і туризму керівники установ, підприємств за якими закріплені пам’ятники | до 01.05.2021р. |
| 14. | Забезпечити прведення заходів по очищенню від сміття берегів водойм |  | територія громади | Відділ земельних ресурсів та екології, Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту Управління старостатами з залученням залученням студентської та учнівської молоді | до 20.04.2021р. |
| 15 | Штабу з організації та проведення заходів двомісячника «За чисте довкілля» з благоустрою населених пунктів громади забезпечити моніторинг та контроль за ходом проведення заходів |  | територія громади | В.Шевченко-закступник міського голови, голова штабу | Протягом проведення двомісячника |

Секретар виконавчого комітету		(оригінал підписано)		Людмила ДУДКА