Додаток  №1

до рішення виконавчого комітету Вовчанської міської ради

від 24 лютого 2022 р. № ___

Заходи двомісячника  «За чисте довкілля»  з благоустрою населених пунктів громади

| № п.п. | Назва заходу | Од. виміру | Об’єм робіт | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити приведення у належний санітарний стан: прибудинкових території парків, скверів, алей дитячих, спортивних майданчиків територій підприємств, закладів, установ та закріплених територій | кв.м од. | 1500 42 43 | Управління старостинськими округами Вовчанський відділ благоустрою міста з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності., студентської та учнівської молоді, фізичних осіб підприємців, мешканців приватних домоволодінь | до 20.04.2022 р. |
| 2. | Провести роботу по видаленню пошкоджених дерев в парках та на вулицях міста, селищ, сіл | шт. | За актами стану дерев | Управління старостинськими округами Відділ екології та охорони навколишнього середовища | до 29.04.2022 р. |
| 3. | Організувати та провести заходи щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих звалищ твердих побутових та інших відходів | куб.м /га | За актами санітарного стану території громади | Управління старостинськими округами Відділ екології та охорони навколишнього середовища Вовчанський відділ благоустрою міста з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності | до 31.05.2022 р. |
| 4. | Провести упорядкування узбіччя доріг, забезпечити очищення від сміття узбіч доріг та прилеглих до них лісосмуг | км | За актами стану узбіч доріг | Вовчанський відділ благоустрою міста Філія «Вовчанський райавтодор», Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту, Відділ екології та охорони навколишнього середовища Управління старостинськими округами з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності | до 31.05.2022 р. |
| 5. | Провести заплановані ремонти, чистку та хлорування шахтних колодязів загального користування | шт. | По плану підприємств | КП «Вовчанськ» КП «Вільчанський ККП» КП «Білоколодязька ВД» КП «Новоолександрівська ВД» | до 30.09.2022 р. |
| 6. | Провести благоустрій та чистку криниць на території громади | шт. | 2 | Управління старостинськими округами КП «Вовчанськ» з залученням підприємств, закладів установ громади | до 10.05.2022 р. |
| 7. | Висадити молоді дерева в місцях видалення аварійних та засохлих дерев | шт. | Згідно програми соціально-економічного розвитку | Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту, Відділ екології та охорони навколишнього середовища, Управління старостинськими округами з залученням колективів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності | до 20.04.2022 р. |
| 8. | Привести в належний стан клумби та газони міста | тис.кв. м. | 5,8 | Вовчанський відділ благоустрою міста Управління старостинськими округами з залученням підприємств, закладів установ громади | до 01.05.2022 р. |
| 9. | Організувати та провести заходи по упорядкуванню та приведенню до належного санітарно-екологічного стану місць видалення твердих побутових відходів та облаштування місць по збиранню твердих побутових відходів | шт. | 2/20 | Відділ екології та охорони навколишнього середовища Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту Управління старостинськими округами КП «Вовчанськ» КП «Вільчанський ККП» Вовчанський відділ благоустрою міста | протягом року |
| 10. | Проводити роз’яснювальну роботу серед населення належного санітарного стану на вулицях , біля дворів |  | На вулицях , жителі яких влаштовують несанкціоновані смітники | Управління старостинськими округами Вовчанський відділ благоустрою міста Відділ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області, Депутати міської ради на закріплених територіях | постійно |
| 11. | Організувати та провести День благоустрою територій населених пунктів та День навколишнього середовища |  |  | Виконком міської ради | до 15.04. 2022 року |
| 12. | Провести роботи з прибирання сміття та благоустрою на територіях кладовищ та під’їзних дорогах до них | Од. | 96 | Вовчанський відділ благоустрою міста Управління старостинськими округами з залученням підприємств, закладів, установ громади та осіб, що перебувають на обліку у центрі зайнятості | до 01.05.2022 р. |
| 13. | Обстежити та провести роботу з благоустрою та ремонту меморіальних комплексів, братських могил та місць почесних поховань |  | територія громади | Відділ культури і туризму керівники установ, підприємств за якими закріплені пам’ятники | до 01.05.2022 р. |
| 14. | Забезпечити проведення заходів з очищення від сміття берегів водойм |  | територія громади | Відділ екології та охорони навколишнього середовища, Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту Управління старостинськими округами з залученням студентської та учнівської молоді | до 20.04.2022 р. |
| 15 | Штабу з організації та проведення заходів двомісячника «За чисте довкілля» з благоустрою населених пунктів громади забезпечити моніторинг та контроль за ходом проведення заходів |  | територія громади | І. П’явка - заступник міського голови, голова штабу | Протягом проведення двомісячника |

Секретар виконавчого комітету											Людмила ДУДКА