|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | ЗВІТ |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |  |
|  | 1. | 0100000 | Вовчанська міська рада | 04058663 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | 0110000 | Вовчанська міська рада | 04058663 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | 0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 20535000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Створення умов для будівництва об'єктів житлово-комунального господарства |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | № з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва вуличного освітлення у селі Приліпка |  |
|  | 2 | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Соборній |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | 1 | Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 685000,00 | 685000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685000,00 | -685000,00 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | Усього | 0,00 | 685000,00 | 685000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685000,00 | -685000,00 |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |
|  | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Розмір коштів, виділених на реконструкцію | грн. | кошторис | 0,00 | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 49955,67 | 49955,67 | 0,00 | -600044,33 | -600044,33 |  |
|  | Кошти, виділені на реконструкцію самопливної напірної каналізації передбачені на виготовленні проектно-кошторисної документації, строк виготовлення якої відповідно до умов укладеного договору - березень 2022 року. |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Кількість розроблених проектів | од. | внутрішньогосподарський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |  |
|  | 3 | Кількість реконструйованих об'єктів | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | середні витрати на розробку одного проекту | грн. | кошторис | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35000,00 | -35000,00 |  |
|  | Розроблення проекту вуличного освітлення с. Плетенівка скасоване. |  |
|  | 5 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн. | акти виконаних робіт | 0,00 | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 49955,67 | 49955,67 | 0,00 | -600044,33 | -600044,33 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Результативні показники за цією бюджетною програмою виконані частково у зв'язку з перенесенням строків виконання запланованих робіт. |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Використання коштів міського бюджету на виконання цієї бюджетної програми дає змогу міській раді виконувати в повному обсязі поставлені завдання щодо реалізації повноважень місцевого самоврядування у відповідній сфері, що свідчить про доцільність виконання цієї бюджетної програми. Необхідність передбачення видатків міського бюджету за даною бюджетною програмою обумовлена метою діяльності міської ради та безперервністю здійснення міською радою законодавчо делегованих повноважень у відповідній сфері. |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | Заступник міського голови |  | Ірина П'ЯВКА |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності |  | Людмила КАТАСОНОВА |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |